# Avance Del Proyecto - Entregable 2

Proyecto: IO Group Web - Control

Fecha: 2026-05-05

Entregable: Semana 2 - Catalogos base

Estado: Completado a nivel de codigo; pendiente evidencia con datos reales

# Resumen Para Jefatura

Se avanzo la etapa de catalogos base para que las secciones principales sean visibles, revisables y medibles por modulo. Empresas queda expuesto en la navegacion principal, Clientes, Empresas y Sedes quedan separados para facilitar la revision, y los permisos visuales de crear/eliminar ahora dependen del modulo correspondiente.

La validacion tecnica fue ejecutada correctamente. La prueba con datos reales queda pendiente hasta contar con base de datos o muestra operativa.

# Trabajo Realizado

| Item | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Clientes, Empresas y Sedes visibles por separado | Completado | Menu principal actualizado |
| Empresas expuesto como catalogo base | Completado | Modulo visible en navegacion |
| Permisos visuales por modulo | Completado | Botones de crear/eliminar ligados al permiso del catalogo |
| Preset Operador actualizado | Completado | Incluye clientes, empresas y sedes |
| Validacion de contrasena en Usuarios | Completado | Ayuda visual alineada con API |

# Validacion Tecnica

PHP lint OK: 48 archivos.

public/js/app.js validado sin errores de sintaxis.

Scripts inline de catalogos base parseados correctamente.

# Espacios Para Screenshots

## Screenshot 1 - Menu Principal Con Catalogos

PEGAR SCREENSHOT AQUI

Notas: ________________________________________________________________________________

## Screenshot 2 - Clientes / Sedes

PEGAR SCREENSHOT AQUI

Notas: ________________________________________________________________________________

## Screenshot 3 - Empresas

PEGAR SCREENSHOT AQUI

Notas: ________________________________________________________________________________

## Screenshot 4 - Vehiculos / Plantas / Empleados

PEGAR SCREENSHOT AQUI

Notas: ________________________________________________________________________________

## Screenshot 5 - Usuarios / Permisos

PEGAR SCREENSHOT AQUI

Notas: ________________________________________________________________________________

# Pendiente Externo

Completar validacion con datos reales o muestra operativa y pegar las capturas correspondientes. Sin datos reales, la etapa queda cerrada a nivel de codigo y lista para demo controlada.